玉溪市聂耳文化场馆服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开

“两馆一院”运行经费项目

- 项目名称

玉溪市聂耳文化场馆服务中心“两馆一院”运行经费项目

- 立项依据

根据《玉办发3号（印发现代公共文化服务体系实施意见）》和《玉溪市“十四五”文化和旅游发展规划》文件中提到的：全面落实基本公共文化服务标准，立足人民群众基本文化需求，面向群众、依靠群众、服务群众，统筹公共文化设施建设、使用和管理，加快构建覆盖城乡、便捷高效、共建共享的现代公共文化服务体系。玉溪市“两馆一院”（玉溪市图书馆、聂耳纪念馆、聂耳大剧院）是玉溪的一张文化名片，是玉溪的标志性文化服务设施。为保障场馆的日常维护和正常运行，在局机关的统一领导下，成立了以我单位为主体的“两馆一院”管理小组，对“两馆一院”的物业、消防、电梯及日常维护等进行协调管理，该项目资金主要用于保证“两馆一院”正常运转。

- 项目实施单位

- 玉溪市聂耳文化场馆服务中心

- 项目基本概况

该项目能更好地对“两馆一院”进行管理，保证通水、通电、电梯正常运转、环境洁净舒适，场馆管理工作的顺利推进，场馆正常运行，充分发挥其文化职能，服务好玉溪市重要会议、演出活动，对提升城市形象、提升公共文化服务能力和水平、创建文明城市起着重要作用。

- 项目实施内容

由第三方物业公司进行“两馆一院”物业管理，确保场馆设施环境洁净舒适、停车场及绿化带管理工作顺利推进；做好场馆消防日常维护，每个月开展一次消防安全巡查；保证场馆通水、通电，水电费用逐月按照实际使用情况及时支付；做好11部电梯日常维护，定期开展电梯安全巡查；保证场馆电信宽带网络通畅，电信费用逐月及时支付；开展强电维护工作；每个月对场馆进行巡查，对需要维修的设施进行维修维护。

- 资金安排情况

- “两馆一院”运行经费专项资金180.00万元，其中：物业管理费85.00万元，消防维护费4.00万元，水电费用40.00万元，电梯维护5.00万元，电信宽带费14.40万元，强电维护费4.00万元；其余场馆设施维修维护费20.00万元，垃圾清运费2.60万元，节日氛围营造5.00万元。

- 项目实施计划

（一）物业管理

- 2024年11月完成“两馆一院”物业服务相关采购工作，并确定成交供应商，项目服务期限为一采三年，服务合同于2024年10月28日签订，首年合同履约期为2024年11月1日至2025年10月31日，2025年11月将续签合同。依照合同履约规定及“两馆一院”领导小组考核结果，按月支付物业管理费。

（二）消防维护

2025年6月进行项目的询价，7月初根据询价结果和中标供应商签订年度维护合同，2025年7月中旬到次年7月，每个月开展一次消防安全巡查，做好日常维护并保障“两馆一院”临时市政会议和演出期间电力维护保障工作。

（三）水电费用

2025年度水电费用逐月按照实际使用情况支付费用。

（四）电梯维护

2025年11月进行项目的询价，11月底根据询价结果和供应商签订年度维护合同，2024年12月初到次年12月，每个月开展一次电梯安全巡查，做好日常维护和相关检测报送工作。

（五）电信费用

2025年度电信费用逐月按照实际使用情况支付费用。

（六）高压配电房维护

资金下达后，按照相关采购要求完成采购程序，和中标供应商签订维护合同4月开展全面的维护工作，计划5月初完成维护工作。

（七）垃圾处理

根据玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心开具的《收取红塔区生活垃圾处理费的通知》收费单据实支付。

（八）场馆维修维护（含耗材）

资金下达后，对项目进行整体打包招标，确定维修维护工程商，每个月对场馆进行巡查，对需要维修部位进行维修维护。

（九）节日氛围营造

根据市委、市政府及市委宣传部相关文件要求，按照实际安排布置情况，元旦、春节、五一节、国庆节每个节日布置情况支付。

- 项目实施成效

保证“两馆一院”365天正常运行，营造“安全、舒适、文明、洁净”的公共文化服务场所，开展群众艺术文化服务活动，充分发挥“两馆一院”的文化职能，进一步发挥玉溪的文化名片和“城市客厅”的作用。